

**PROPUESTA ECONÓMICA**

***UltimateBoost*** Desarrolladores web

**PRECIOS DE DESARROLLO SEGÚN LO SOLICITADO:**

1. **sola vez):**

1. La página debe llevar diseño implementación de 5 a 6 páginas, enlaces de redes sociales y

banner informativo.  
2. Home.  
3. Nosotros.  
4. Catálogo de Servicios.  
5. Experiencia.  
6. Contáctenos.  
7. Acceso a Redes Sociales.

8. Adaptación a la imagen corporativa(Diseño 100% personalizado) .  
9. Administrador de contenidos: Sistema para que el usuario modifique sus propios textos en el portal web.  
10. Por otro lado solicito la cotización de una pieza tipo acordeón para comunicar las cosas 11. básicas que debe saber nuestro paciente.

11. Capacitación.

12. imágenes totalmente personalizadas de acuerdo al tema.

**Valor total de la implementación**

$2'200.000+ IVA [TOTAL DEL VALOR DE IMPLEMENTACION].

**Contenido Opcional**

Más secciones de navegación (100% animada o administrable con animaciones)

Hasta 50 imágenes.

SEO (Posicionamiento en buscadores).

Animaciones.

Animación del logo.

Banner de imágenes rotativo (animado o administrable).

Responsive Design (Sera Adaptable a todo tipo de dispositivo ejemplo: Tablet, celulares etc.).

**Valor total de la implementación más el plus (Opcional).**

$ 2.800.000 + IVA [TOTAL DEL VALOR DE IMPLEMENTACION]

**LISTA DE MÓDULOS O SECCIONES DEL SITIO WEB:**

Las secciones de sitio web www.susitio.com que desarrollamos se listan a continuación y son montadas en versión español.

**….**

Home  
Nosotros  
Catálogo de Servicios  
Experiencia  
Contáctenos

Acceso a Redes Sociales (Donde se indique)

Acordeón para comunicar las cosas 11. Básicas que debe saber nuestro paciente.

Código de google Analitycs para el manejo de las métricas de visitas.

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB:**

1) Mantenimiento general.

2) Errores o bugs.

3) atención 24/7.

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO:**

I. ETAPA: Definición del Contenido y Estructura:

15… días

II. ETAPA: Implementación y desarrollo

15 días

III. ETAPA: Publicación y Ajustes

5 a 6 días

Total de días invertidos: 35 a 36 días

**Requerimientos:**

El CLIENTE debe designar un LÍDER DEL PROYECTO, quien será el contacto de ***UltimateBoost*** para el desarrollo del Proyecto.

El CLIENTE debe proveer toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto tales como los textos en forma digital.

El cliente debe entregar logos y (imágenes si es que las tiene), la creación de diseño personalizado adicional ya sea nuevas secciones, imágenes acordes al tema si sobrepasa las anteriormente cotizadas, logo, no está contemplado en la cotización y elevaría el costo de esta cotización.

**Garantía:**

Para nuestro servicio ofrecemos una garantía de funcionamiento del 99.7% y 100% de funcionalidad del sitio web y sus aplicaciones.

Puede comunicarse inmediatamente si encuentra algún fallo

Si se encuentra que el código fuente ha sido alterado por un ente externo la garantía perderá su validez y UltimateBoost no se hará responsable de daños a nivel de programación.

**Forma de Pago:**

Al inicio del convenio (50%)

A la publicación del sitio web (50%)

**Notas Aclaratorias:**

Las solicitudes de modificación a las aplicaciones web definidas, diseños y desarrollos adicionales de páginas web, re-diseño del sitio web y/o modificaciones a la arquitectura de la información, serán cotizadas a parte previo análisis de requerimientos.

Los contenidos del sitio web que hacen relación a los textos, logos e imágenes si excede el cupo deben ser suministrados por nuestro cliente.

Esperamos que nuestra propuesta sea de su agrado y cumpla con sus expectativas, no dude en contactarnos que resolveremos todas sus inquietudes.

Cordialmente,

***Equipo UltimateBoost***

Email:

[caarrieta40@misena.edu.co](mailto:caarrieta40@misena.edu.co)

[amsabogal61@misena.edu.co](mailto:amsabogal61@misena.edu.co)

Tel:

*Cristian Arrieta:* 305-7129100

*Angela Sabogal:* 314-2228841

*William Bernal:* 319-3081019